无锡市锡山区储备粮管理有限公司固定式抓斗起重机1台所涉及的拆运规则

无锡市锡山区储备粮管理有限公司固定式抓斗起重机1台通过无锡产权交易所有限公司挂牌转让。为确保本次设备顺利拆运，特制定本规则。

1.设备拆运范围

本次转让标的资产为无锡市锡山区储备粮管理有限公司的固定式抓斗起重机1台。现存放于锡山区东港镇山联村万年路。标的资产以现状为准。

2.时间规定

2.1转让方在受让方付清交易价款及项目实施保证金后5个工作日内与受让方办理资产移交手续，之后由受让方自行负责资产的完整性及一切风险。为确保项目的顺利进行，转让方向受让方设置1万元的项目实施保证金，项目实施保证金内容包括但不限于违约金、罚款、安全保证金，在资产交易合同生效后3个工作日内一次性付清。在交易合同履行过程中，受让方如执行良好，无违反交易合同的情况，并且安全拆除、清运完所有标的资产和垃圾、拆除人员全部退场、且经转让方验收合格后，受让方应在工程完结后3个工作日内向转让方申请退还项目实施保证金，否则转让方将不予退还，转让方于收到该申请后一个月内无息原路退还。

2.2本项目工期：不得超过15日历天，开工日期以转让方通知为准，以安全拆除、清运完所有标的资产和垃圾、拆除人员全部退场、且经转让方验收合格后方视为完工。若受让方延误工期，转让方按1万元/天的金额在受让方支付的项目实施保证金中扣收误期违约金，以项目实施保证金为限。注：①因转让方原因，或自然灾害和社会性突发事件不可抗力因素（指地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争，或经转让方确认的其他情形），可顺延工期。 ②项目实施保证金因扣除其他款项而不足以支付误期违约金时，转让方有权追索。

3.安全责任

3.1拆运工作由受让方自行实施，实施拆运工作前受让方应向转让方提交以下资质条件：

(1)营业执照（正、副本均可，复印件盖章）

(2)法定代表人身份证（正、反面，复印件盖章）

(3)相关资质证书（复印件盖章）

(4)有效的安全生产许可证（复印件盖章）

3.2 受让方应提供拆运作业人员有效身份证明，并明确各作业人员的安全责任，以便转让方备查。

3.3 拆运设备不强行、不蛮干，做到文明拆运作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

3.4 转让方不承担拆运现场过程中的安全责任，如发生安全事故均由受让方负责。

3.5 若在现场拆运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即上报当地所属相关部门。

4.拆运细则

4.1受让方的拆运作业人员未经转让方管理人员同意，不得在非拆运区域自由走动，以免影响他人正常的工作。

4.2 不在本次转让范围内的设备不得拆除搬运，如被拆除或损坏缺失，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在设备搬运过程中造成房屋结构损坏所带来的经济损失由受让方承担。

4.3 转让方管理人员应配合受让方的设备拆运，受让方在设备拆卸搬运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保设备拆运顺利进行。

4.4 转让方的门卫有权检查受让方进出现场的一切车辆，受让方装运设备的车辆一律凭转让方出门证方可放行。

本规则作为受让方与转让方签订《资产交易合同》的附件具有同等法律效力。转让方与受让方签署本规则作为《资产交易合同》的附件加盖骑缝章后，双方即受本规则条款的约束。

无锡市锡山区储备粮管理有限公司